Cruscotto HR

Stato Avanzamento Lavori (SAL)

| Voce | Dettaglio |
| --- | --- |
| Prodotto | Cruscotto HR — Sistema di Monitoraggio HR della Pubblica Amministrazione |
| Oggetto | Elenco dettagliato delle attività svolte nel periodo |
| Attività censite | 132 (di cui 128 completate) |
| Aree di intervento | 11 |

# 1. Riepilogo per area

Le attività sono raggruppate per area e numerate (es. D.05 = quinta attività dell'area D). Per ogni attività sono indicati descrizione, risultato prodotto e stato.

| Area | Descrizione | N. attività |
| --- | --- | --- |
| A | Acquisizione e messa in funzione del prototipo | 6 |
| B | Ristrutturazione dell'architettura (livelli Component – Hook – Service) | 11 |
| C | Qualità, robustezza e prestazioni | 11 |
| D | Autenticazione e profilazione (Keycloak) | 19 |
| E | Allineamento alla base dati reale | 23 |
| F | Conto Annuale su dati reali (12 schede) | 23 |
| G | Navigazione e dati dimostrativi | 6 |
| H | Pannello di amministrazione | 8 |
| I | Sicurezza e strato di protezione dei dati | 9 |
| L | Rilascio, versioni e identità grafica | 7 |
| M | Documentazione per committente e wiki | 9 |
|  | Totale | 132 |

Legenda stato. «Completato»: attività conclusa e verificata. «Consegnato – esecuzione a cura del sistemista»: lavoro pronto e consegnato, da installare sull'infrastruttura. «Completato – in attesa di dati/fonti»: predisposto, in attesa delle fonti dati.

# 2. Dettaglio delle attività

## A. Acquisizione e messa in funzione del prototipo

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.01 | Acquisizione del codice sorgente | Importazione del progetto del prototipo, installazione delle dipendenze e avvio dell'applicazione nell'ambiente di sviluppo. | Applicazione funzionante in ambiente di sviluppo | Completato |
| A.02 | Analisi iniziale del codice | Censimento di struttura, dipendenze, accessi alla base dati, dati dimostrativi e punti critici del prototipo. | Elenco delle criticità di partenza | Completato |
| A.03 | Configurazione unica per ambienti | Creato un unico punto di configurazione: indirizzi e chiavi della base dati letti dall'ambiente; rimossi i valori scritti nel codice (es. indirizzi locali non raggiungibili online). | Modulo di configurazione centralizzato | Completato |
| A.04 | Porte e ricaricamento adattivi | Configurazione del server di sviluppo diversa per ambiente locale e ambiente gestito, con ricaricamento automatico condizionale. | Configurazione di avvio aggiornata | Completato |
| A.05 | Pulizia del repository | Rimossi file non pertinenti al prodotto e aggiornate le regole di esclusione. | Repository contenente solo file di prodotto | Completato |
| A.06 | Identità del pacchetto e istruzioni | Nome del pacchetto aggiornato in «cruscotto-hr»; README con istruzioni di avvio locale, configurazione e architettura. | README | Completato |

## B. Ristrutturazione dell'architettura (livelli Component – Hook – Service)

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.01 | Introduzione del livello di servizio | Creati 18 servizi, uno per dominio (età, genere, cessazioni, assunzioni, formazione, modalità di lavoro, progressioni, enti, indici, D1, InPA, KPI, Lavoro Pubblico, Minerva, Syllabus, SIPrO, Pannello di Governo, percorsi). | Cartella dei servizi | Completato |
| B.02 | Hook di caricamento semplificati | 12–15 hook dati resi «sottili»: gestiscono solo caricamento, cache e stato, delegando l'accesso ai dati ai servizi. | Hook dati riorganizzati | Completato |
| B.03 | Separazione grafica / dati | 46 componenti grafici (InPA 13, KPI 3, Lavoro Pubblico 2, Minerva 6, Syllabus e altri) non interrogano più direttamente la base dati. | Componenti di sola presentazione | Completato |
| B.04 | Regola automatica sull'architettura | Regola di controllo del codice che blocca qualsiasi importazione del client della base dati fuori dal livello di servizio. | Regola di qualità attiva (0 violazioni) | Completato |
| B.05 | Componenti riutilizzabili | Mattoni comuni: indicatore (KpiStat), griglia (KpiGrid), card dei grafici (ChartCard), stati di caricamento/errore/vuoto (SectionStates), tema dei grafici, formattazione numeri, costanti centralizzate. | Libreria di componenti condivisi | Completato |
| B.06 | Applicazione dei componenti alle schede | Rollout dei componenti condivisi su Lavoro agile, Cessazioni, Tasso di turnover e sostituzione, Formati, Genere: interfaccia uniforme. | Schede uniformate | Completato |
| B.07 | Tipizzazione dei servizi | Servizi del Conto Annuale (età, genere, cessati, assunti, formazione, modalità di lavoro, progressioni) tipizzati sui tipi generati dalla base dati, eliminando i tipi generici. | Servizi tipizzati | Completato |
| B.08 | Chiavi di cache centralizzate | Le chiavi di memoria temporanea dei dati sono centralizzate (11 hook, nessuna chiave scritta a mano). | Registro centralizzato delle chiavi | Completato |
| B.09 | Suddivisione dei file troppo grandi | Rapporto narrativo ridotto da 1.189 a 340 righe; Percorso guidato da 742 a 228 righe, con comportamento invariato. | Moduli separati | Completato |
| B.10 | Filtri da configurazione | Le opzioni dei filtri passano da dati dimostrativi a configurazione statica dedicata. | Configurazione filtri | Completato |
| B.11 | Mappa dei dati dimostrativi | Punto d'ingresso unico per i dati dimostrativi residui, separati dal codice di produzione. | Cartella fixtures | Completato |

## C. Qualità, robustezza e prestazioni

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.01 | Gestione centralizzata degli errori di caricamento | Ogni caricamento dati fallito genera un avviso all'utente, invece di fallire in silenzio. | Avvisi di errore globali | Completato |
| C.02 | Correzione chiavi duplicate KPI | Eliminate le chiavi duplicate nella sezione KPI Abilitanti aggregando i KPI per codice. | Correzione | Completato |
| C.03 | Correzione grafico radar | Evitati elementi grafici vuoti nel radar KPI quando non ci sono dati. | Correzione | Completato |
| C.04 | Avvisi di navigazione | Attivate le impostazioni future del router per eliminare gli avvisi in console. | Console senza avvisi applicativi | Completato |
| C.05 | Caricamento a richiesta | Pagine caricate solo quando servono e librerie separate: il pacchetto unico da ~1,9 MB è stato suddiviso. | Avvio più rapido | Completato |
| C.06 | Impostazioni di cache dei dati | Valori predefiniti di aggiornamento e riutilizzo dei dati per ridurre richieste inutili. | Configurazione cache | Completato |
| C.07 | Test automatici | Test unitari sulle trasformazioni dei dati di età, genere e cessazioni; ambiente di test ripristinato. | Test verdi | Completato |
| C.08 | Protezione dallo «schermo bianco» | Componente di contenimento degli errori, globale e per pagina: un errore in un grafico non blocca più l'applicazione. | Error Boundary | Completato |
| C.09 | Errori di analisi del codice azzerati | Corretti i 7 errori segnalati dai controlli automatici. | 0 errori | Completato |
| C.10 | Formattazione uniforme | Regole di formattazione e di editor comuni applicate automaticamente a 175 file. | Stile del codice uniforme | Completato |
| C.11 | Rimozione codice inutilizzato | Eliminati componenti orfani, duplicati e dati dimostrativi non più usati. | Codice ridotto | Completato |

## D. Autenticazione e profilazione (Keycloak)

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.01 | Integrazione single sign-on | Integrazione con Keycloak tramite flusso Authorization Code con PKCE, inizializzazione unica e rinnovo automatico del token; modalità ibrida per non interrompere l'accesso dimostrativo. | Modulo di autenticazione | Completato |
| D.02 | Verifica assenza di segreti | Verificato che nessun segreto del client sia incluso nel pacchetto distribuito; segnalata la necessità di un client pubblico e di rigenerare il segreto esposto. | Verifica di sicurezza | Completato |
| D.03 | Correzione blocco del controllo di sessione | Rimosso il controllo silenzioso in iframe, bloccato dalle politiche del server di identità: si usa solo il flusso con reindirizzamento. | Login funzionante end-to-end in locale | Completato |
| D.04 | Riconoscimento dell'amministratore | Ruolo «amministratore-gru» (e varianti) mappato sul profilo DFP con visibilità completa. | Mappatura ruoli | Completato |
| D.05 | Allineamento anagrafica enti di login | Individuate due anagrafiche enti con identificativi sovrapposti; login e denominazione allineati all'anagrafica unica. | Login coerente con i dati | Completato |
| D.06 | Accesso solo SSO | Con Keycloak configurato la pagina di accesso mostra solo «Accedi con SSO»; ruolo ed ente arrivano dal token. | Pagina di accesso SSO | Completato |
| D.07 | Ente dal codice ISTAT | Lettura dell'ente dal claim «istatcode» con protezioni sui valori non validi; ruoli Formez e amministratore unico mappati su DFP. | Profilo da token | Completato |
| D.08 | Istruzioni utenti di test | Indicazioni per creare in Keycloak l'utente di test ente (Comune di Roma) e l'utente amministratore. | Istruzioni | Completato |
| D.09 | Contratto dei claim | Documento per chi gestisce Keycloak: claim richiesti (ruoli, codice fiscale ente), formato e mapper da configurare. | CONTRATTO_CLAIM_KEYCLOAK (MD + PDF) | Completato |
| D.10 | Configurazione ambiente locale | Ambiente locale collegato alla base dati reale e a Keycloak, con indicazioni sul claim ente. | Configurazione locale | Completato |
| D.11 | Perimetro per codice fiscale | Lettura del claim «enti_cf» (elenco di codici fiscali); il codice fiscale viene passato automaticamente a tutte le 12 schede del Conto Annuale; denominazione dell'ente mostrata nell'intestazione. | Perimetro per ente attivo | Completato |
| D.12 | Verifica su enti reali | Verifica dei dati filtrati per Comune di Roma (8.392 dipendenti 2024) e Sapienza Università di Roma (6.783). | Esito verifica | Completato |
| D.13 | Protezione da fughe di dati | Un responsabile HR senza codice fiscale nel token non vede dati aggregati nazionali. | Regola anti-fuga | Completato |
| D.14 | Ruoli consentiti espliciti | Elenco chiuso dei ruoli DFP/amministratore e responsabile HR; ruoli non riconosciuti bloccati; tentativi negati registrati nel log accessi. | Controllo dei ruoli | Completato |
| D.15 | Schermata «Accesso non autorizzato» | Schermata dedicata con pulsante Esci per utenti autenticati ma non abilitati. | Nuova schermata | Completato |
| D.16 | Tabella dei profili | Profili allineati alle combinazioni di ruoli reali. | Tabella profili (wiki) | Completato |
| D.17 | Separazione DFP / amministratore | Il solo ruolo DFP (vista su tutti gli enti) non dà accesso al pannello di amministrazione; regola applicata sia nell'applicazione sia nello strato di protezione. | Regola di separazione | Completato |
| D.18 | Avvio dopo l'accesso | Caricamento dati amministrativi e tracciamento della navigazione avviati solo dopo un accesso valido (eliminati errori 401/422 in fase di rientro). | Correzione | Completato |
| D.19 | Messaggio utenti non autorizzati in pagina di accesso | La pagina di accesso gestisce lo stato «non autorizzato» mostrando il messaggio invece del pulsante SSO. | Correzione | Completato |

## E. Allineamento alla base dati reale

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.01 | Mappatura grafici ↔ tabelle | Per ogni sezione e grafico: tabelle usate, chiave ente (id_ente, istituzione, codice fiscale, ente_id) e mappatura puntuale dei 12 grafici SIPrO. | MAPPATURA_TABELLE_GRAFICI (MD + PDF) | Completato |
| E.02 | Colonne usate per tabella | Estrazione automatica delle colonne lette e di quelle usate per filtro/ordinamento per 54 tabelle. | Appendice colonne | Completato |
| E.03 | Scheletro delle viste materializzate | Script con una vista per ciascuna delle 54 tabelle e le colonne attese, da completare sulla base dati reale. | MATERIALIZED_VIEWS_SKELETON.sql | Completato |
| E.04 | Script di esportazione della base dati | Script e istruzioni per esportare schema e dati dall'ambiente cloud. | dump_supabase_public.sh, README_DUMP_RESTORE | Completato |
| E.05 | Studio della base dati reale | Analisi del modello a dizionario (64 elementi, 27 indicatori con relative query); individuato il codice fiscale come chiave ente. | STUDIO_DB_REALE_E_PIANO | Completato |
| E.06 | Vista anagrafica enti | Vista di compatibilità degli enti costruita e verificata: 23.594 enti. | Vista dw_ente | Completato |
| E.07 | Vista indicatori per ente | Trasformazione dal modello a dizionario a tabella per ente: 264 enti monitorati, 78 metriche. | Vista v_kpi_ente_wide | Completato |
| E.08 | Viste rilevazione KPI e verifica indicatori | Viste di compatibilità validate (115 enti della campagna allineata al dizionario). | Viste dw_kpi_rilevazione, dw_verifica_indicatori | Completato |
| E.09 | Vista occupazione | Dai Conti Annuali reali: 1.211.654 righe. | Vista dw_occupazione | Completato |
| E.10 | Vista assunzioni | 221.737 righe. | Vista dw_assunti | Completato |
| E.11 | Vista cessazioni | 430.711 righe. | Vista dw_cessati | Completato |
| E.12 | Vista età | 2.836.412 righe. | Vista dw_eta | Completato |
| E.13 | Vista formazione | 491.209 righe. | Vista dw_formazione | Completato |
| E.14 | Vista modalità di lavoro flessibile | 95.896 righe. | Vista dw_modalita_lavoro | Completato |
| E.15 | Collegamento enti tramite codice fiscale | Chiave ente dei Conti Annuali collegata all'anagrafica tramite codice fiscale: 12.274 corrispondenze verificate. | Regola di collegamento | Completato |
| E.16 | Decodifica causali | 18 causali; individuati e gestiti i codici con prefisso (A23, C01) usati nei dati. | Vista dw_causali | Completato |
| E.17 | Decodifica comparti e contratti | 49 combinazioni comparto/contratto con descrizioni. | Vista dw_comparto_contratto | Completato |
| E.18 | Decodifica fasce d'età | 12 fasce con etichette e ordinamento; corrispondenza verificata 12/12. | Vista dw_fascia_eta | Completato |
| E.19 | Decodifica qualifiche | 3.110 qualifiche per esteso; corrispondenza verificata al 100%. | Vista dw_qualifiche | Completato |
| E.20 | Passaggi di qualifica | 199.608 righe, con traduzione del tipo di passaggio (verticale/orizzontale). | Vista dw_passaggi_qualifica | Completato |
| E.21 | Viste predisposte per fonti mancanti | 13 viste conformi ma vuote (InPA, Syllabus, competenze/SIPrO, PTFP), verificate su base dati pulita: 13/13 senza errori. | Viste stub | Completato – in attesa di dati/fonti |
| E.22 | Documento viste prodotte | Presentazione per committente ed esperti con punti aperti da validare (campagna KPI, metodologia indici, unità formazione, CF multipli). | VISTE_PRODOTTE (MD + PDF) | Completato |
| E.23 | Documento viste → sorgenti → query | Indice delle 15 viste e query SQL complete di ciascuna (11 pagine). | VISTE_SORGENTI_QUERY (MD + PDF) | Completato |

## F. Conto Annuale su dati reali (12 schede)

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.01 | Primo collegamento ai dati reali | Analisi per età, Benchmark, Cessazioni, Genere, Progressioni, Lavoro agile/flessibile, Turnover, Sostituzione e Formati collegati alle tabelle reali; dati demo residui contrassegnati. | Prime schede su dati reali | Completato |
| F.02 | Scheda Analisi per età | Collegata alle funzioni di calcolo della base dati e verificata a schermo; definito lo schema Service → Hook → Componente replicato sulle altre schede. | Scheda + RIEPILOGO_TECNICO_SCHEDA_ETA (MD + PDF) | Completato |
| F.03 | Filtri a cascata | Opzioni dei filtri lette dai dati con azzeramento a catena dei filtri dipendenti. | Barra filtri dinamica | Completato |
| F.04 | Selettore ente per il DFP | Ricerca di un ente (es. Roma) con aggiornamento della scheda sui dati dell'ente; funzione riservata al DFP. | Selettore ente | Completato |
| F.05 | Scheda Anzianità di servizio | Tre funzioni di calcolo; 4 indicatori, distribuzione con evidenza del genere selezionato, evoluzione impilata. | Scheda | Completato |
| F.06 | Scheda Assunti per causale | Tre funzioni di calcolo; sostituito il componente dimostrativo; rimossa una voce di menu. | Scheda | Completato |
| F.07 | Scheda Cessazioni dal servizio | Tre funzioni di calcolo; sostituito il componente dimostrativo. | Scheda | Completato |
| F.08 | Schede Tasso di turnover e Tasso di sostituzione | Collegate alle funzioni di calcolo. | 2 schede | Completato |
| F.09 | Documentazione tecnica delle schede | Architettura delle chiamate, sistema dei filtri, schema Service/Hook/Componente e dettaglio delle schede (7 pagine). | DOCUMENTAZIONE_TECNICA_SCHEDE_CONTO_ANNUALE (MD + PDF) | Completato |
| F.10 | Correzione Assunti per causale | La funzione di calcolo delle causali era stata rimossa dal backend: dati ora ottenuti dalla funzione delle causali con movimento «A»; controllate tutte le altre funzioni. | Correzione + segnalazione al backend | Completato |
| F.11 | Nota di metodo | Documento sul metodo di costruzione delle schede, dei filtri e sul flusso dal clic al dato (5 pagine). | NOTA_DI_METODO_SCHEDE (PDF) | Completato |
| F.12 | Mappature ufficiali | Archiviate le 6 mappature (età, anzianità, assunti, cessazioni, turnover, sostituzione) con indice e divergenze note. | Cartella mappature | Completato |
| F.13 | Rifiniture da mappature | Filtro Genere bloccato dove non applicabile; rimossi i riferimenti fissi «2023»; rimosso grafico «Ore di formazione per tipologia»; etichette e note aggiornate. | Rifiniture | Completato |
| F.14 | Verifica puntuale delle 6 nuove mappature | Confronto scheda per scheda tra mappature e implementazione, con elenco di quanto mancante. | Matrice di verifica | Completato |
| F.15 | Scheda Progressioni | Indicatori ed evoluzione con intervallo di anni dinamico. | Scheda | Completato |
| F.16 | Scheda Lavoro agile | 4 indicatori, andamento, variazioni e ripartizione per genere. | Scheda | Completato |
| F.17 | Scheda Lavoro flessibile | 4 indicatori, «Crescita vs primo anno» con anno reale. | Scheda | Completato |
| F.18 | Scheda Formazione | Indicatori, macrocategorie ed evoluzione; misura in giornate come da mappatura. | Scheda | Completato |
| F.19 | Scheda Analisi del personale | 4 indicatori, macrocategorie (con nota «selezionare un comparto»), titoli di studio, evoluzione. | Scheda | Completato |
| F.20 | Scheda Analisi per genere | 4 indicatori, distribuzione per qualifica, piramide e tabella di dettaglio. | Scheda | Completato |
| F.21 | Regola N/D | Valori assenti mostrati come «N/D» in tutte le schede su dati reali. | Regola di visualizzazione | Completato |
| F.22 | Pulizia dei componenti dimostrativi | Eliminati 7 componenti, 4 hook e 2 servizi non più utilizzati. | Codice ridotto | Completato |
| F.23 | Nuovo ordine dei filtri | Ordine Comparto → Macrocategoria → Categoria; per i responsabili HR restano nascosti Regione e Comparto. | Barra filtri aggiornata | Completato |

## G. Navigazione e dati dimostrativi

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.01 | Nascondimento D1 e D3 in Vista Sintetica | Dimensioni senza dati reali nascoste nella Vista Sintetica (Vista Executive invariata). | Configurazione menu | Completato |
| G.02 | Tasto «Indietro» del browser | La navigazione tra viste e schede è registrata nella cronologia del browser. | Navigazione con cronologia | Completato |
| G.03 | Rettifiche menu | Voci di menu riallineate alle sezioni effettivamente disponibili. | Menu aggiornato | Completato |
| G.04 | Modalità «N/D» | Interruttore centrale che sostituisce i valori dimostrativi con «N/D» e grafici a zero, con banner «Dati non disponibili»; configurabile da ambiente. | Interruttore N/D | Completato |
| G.05 | Riattivazione dati dimostrativi | Su richiesta, dati dimostrativi di nuovo visibili in InPA, Minerva, Syllabus, Lavoro Pubblico e dimensioni sintetiche; Conto Annuale invariato. | Configurazione | Completato |
| G.06 | Banner «Dati a scopo dimostrativo» | Avviso in cima a tutte le sezioni dimostrative (InPA, Minerva, Syllabus, Lavoro Pubblico, D1, D3). | Banner | Completato |

## H. Pannello di amministrazione

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H.01 | Sezione «Schede» | Primo tab del pannello: schede organizzate per macro-sezione; Conto Annuale con le 12 schede attivabili, Syllabus e InPA predisposti; pulsanti «Attiva/Disattiva tutte». | Sezione Schede | Completato |
| H.02 | Effetto dell'attivazione | Una scheda disattivata scompare dal menu e, se aperta, mostra «Funzione disattivata». | Comportamento attivo | Completato |
| H.03 | Statistiche grafiche | Grafico a ciambella attive/disattive e grafico «Schede più consultate». | Grafici di sintesi | Completato |
| H.04 | Script tabelle di amministrazione | Elenco completo delle 12 schede, corrispondenza scheda → funzioni di calcolo, script rieseguibile. | admin_tables.sql | Consegnato – esecuzione a cura del sistemista |
| H.05 | Collegamento alla base dati | Attivazioni salvate nella base dati e condivise tra tutti gli utenti, con annullamento in caso di errore. | Pannello persistente | Completato |
| H.06 | Registri reali | Scrittura reale di accessi, eventi ed errori (senza dettagli tecnici sensibili) e svuotamento dei registri. | Registri | Completato |
| H.07 | Verifica end-to-end | Disattivazione/riattivazione di una scheda verificata direttamente sulla base dati. | Esito verifica | Completato |
| H.08 | Guida tecnica dell'area di amministrazione | Schema dati, raccolta dei dati, endpoint, sicurezza e checklist per replicare l'area su altri progetti (9 sezioni). | AREA_ADMIN_GUIDA_TECNICA | Completato |

## I. Sicurezza e strato di protezione dei dati

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.01 | Segnalazione dati personali esposti | Segnalato come priorità massima il blocco dell'accesso anonimo alle tabelle con dati di login. | Segnalazione P0 | Completato |
| I.02 | Pacchetto dello strato di protezione | Servizio intermedio che scambia il token Keycloak con un token di accesso ai dati: blocco ruoli non consentiti, ruoli da realm e client, schema dedicato, gestione errori. | Pacchetto backend_proxy | Consegnato – esecuzione a cura del sistemista |
| I.03 | Regole di accesso per riga (RLS) | Funzioni che leggono i claim dal token, regole per tabelle e viste con codice fiscale, adeguamento delle funzioni di calcolo con una riga, protezione delle tabelle amministrative. | rls_perimetro_e_rpc.sql | Consegnato – esecuzione a cura del sistemista |
| I.04 | Aggancio «a interruttore» | L'applicazione usa lo strato di protezione solo quando configurato; attivazione automatica in produzione, disattivato in sviluppo; rientro immediato possibile. | Aggancio frontend | Completato |
| I.05 | Documento per il sistemista | Architettura, segreti, servizio di sistema, reverse proxy Apache e passi sulla base dati. | DEPLOY_PROXY_SICUREZZA | Completato |
| I.06 | Controllo amministratore nello strato di protezione | Le funzioni amministrative richiedono il ruolo di amministratore, non la sola vista globale. | Regola aggiornata | Completato |
| I.07 | Tolleranza sugli orologi | Tolleranza configurabile (120 s) per piccoli sfasamenti orari tra server, dopo la diagnosi degli errori in staging. | Correzione | Consegnato – esecuzione a cura del sistemista |
| I.08 | Correzione SQL suggerita | Diagnosi dello stato in staging e istruzione SQL da far eseguire al sistemista, con messaggio pronto. | Indicazioni al sistemista | Completato |
| I.09 | Font istituzionale interno | Font Titillium Web incluso nell'applicazione: nessuna richiesta a servizi esterni, compatibile con le politiche di sicurezza dei contenuti. | Font self-hosted | Completato |

## L. Rilascio, versioni e identità grafica

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.01 | Favicon istituzionale | Stemma come icona dell'applicazione, anche per dispositivi Apple. | Favicon | Completato |
| L.02 | Diagnosi versioni parziali nei browser | Analisi del caricamento di versioni incomplete su alcuni browser, dovuto alla memoria del browser. | Diagnosi | Completato |
| L.03 | Ricarica automatica e pulizia cache | Ricarica automatica se una parte dell'applicazione non si carica; pulizia della memoria alla prima apertura di una nuova versione. | Modulo di gestione versioni | Completato |
| L.04 | Identificativo di versione | Ogni rilascio ha un identificativo univoco e un file di versione consultato dall'applicazione. | version.json | Completato |
| L.05 | Regole di cache per il server web | Regole per i principali server (Apache, Nginx, IIS, servizi statici) e documento di istruzioni. | DEPLOY_CACHE_HEADERS | Completato |
| L.06 | Banner «Nuova versione disponibile» | Controllo all'avvio, al ritorno sulla finestra e ogni 5 minuti; invito a ricaricare. | Banner aggiornamento | Completato |
| L.07 | Correzione cache dell'icona | Regole di cache riviste e aggiornamento forzato dell'icona; favicon rigenerata. | Correzione | Completato |

## M. Documentazione per committente e wiki

| N. | Attività | Descrizione | Risultato / Output | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M.01 | Report di ristrutturazione | Report completo: punto di partenza, numeri, confronto prima/dopo, schermate, architettura, esempi di codice prima/dopo, interventi fase per fase. | REPORT_REFACTORING (MD + PDF) | Completato |
| M.02 | Domande tecniche al committente | 7 aree di domande (enti/comuni, protezione dati, Keycloak, amministrazione, percorsi, dati, rilascio) con punti bloccanti. | DOMANDE_TECNICHE_CLIENTE (MD + PDF) | Completato |
| M.03 | Versione «attività in corso» | Variante del report con linguaggio neutro e mappa dei file dimostrativi; rimossi i riferimenti al nome dello strumento di prototipazione e alla piattaforma. | REPORT_ATTIVITA_IN_CORSO (MD + PDF) | Completato |
| M.04 | Verifica dei contenuti consegnabili | Controllo dell'assenza di riferimenti interni nei file e indicazioni per una consegna pulita. | Esito verifica | Completato |
| M.05 | Prima wiki tecnica | 11 pagine: panoramica, percorso di conversione, architettura a livelli, cartelle, autenticazione, sicurezza, dati, amministrazione, rilascio, convenzioni. | docs/wiki (v1) | Completato |
| M.06 | Wiki come manuale | Wiki riscritta per un pubblico non tecnico: manuale utente, ruoli e accessi, panoramica architettura, stato e attività. | docs/wiki (v2) | Completato |
| M.07 | Registro formale e sezione tecnica | Linguaggio formale e impersonale; nuova pagina di architettura tecnica per principi generali. | Pagina Architettura | Completato |
| M.08 | Menu della wiki e collegamenti | Menu laterale e collegamenti nel formato della wiki. | _sidebar | Completato |
| M.09 | Note di rilascio | Pagina «Stato e attività» aggiornata con le note di rilascio. | Stato e Roadmap | Completato |