# 6. Relazione sulla ristrutturazione del Cruscotto

Cruscotto HR · Versione 1.0 · Ottobre 2026

## Attività svolte (voce del SAL)

Relazione sulla ristrutturazione (questo documento)

Chiarimenti tecnici al committente

Wiki tecnica e manuale d'uso (cartella «wiki»)

## 6.1 Obiettivo

Portare il Cruscotto da prototipo dimostrativo a applicazione pronta per l'esercizio: collegata ai dati reali, sicura, configurabile e facile da evolvere.

## 6.2 Cosa abbiamo introdotto

| Intervento | Beneficio |
| --- | --- |
| Dati reali al posto dei dati dimostrativi | Le analisi riflettono la situazione effettiva degli enti |
| Organizzazione modulare per area (Conto Annuale, SIPrO, KPI, indici) | Ogni area evolve senza effetti sulle altre; nuove schede si aggiungono rapidamente |
| Accesso aziendale unico (Keycloak) con profili e ruoli | Nessuna password dedicata; ogni utente vede solo ciò che gli compete |
| Perimetro per ente tramite codice fiscale | Isolamento dei dati tra amministrazioni |
| Strato di protezione dei dati | Il perimetro è garantito anche lato server |
| Pannello di gestione | Attivazione delle schede, consultazione dei registri e statistiche d'uso senza interventi tecnici |
| Filtri a cascata e anno automatico | Selezioni sempre coerenti e aggiornate ai nuovi dati |
| Esportazioni CSV, Excel e PDF accessibile | Riutilizzo dei dati negli strumenti d'ufficio |
| Accessibilità secondo le Linee Guida AgID | Uso con tastiera e lettori di schermo; tabelle dei dati per ogni grafico |
| Configurazione unica per tutti gli ambienti | Stesso pacchetto per sviluppo, staging e produzione |
| Test automatici e verifiche di sicurezza ripetibili | Qualità controllata a ogni rilascio |
| Avviso di nuova versione | Gli utenti ricevono sempre l'ultima versione pubblicata |

## 6.3 Qualità del codice

Analisi statica con le regole SonarQube: 0 problemi di sicurezza; le segnalazioni di leggibilità sono state ridotte del 94%.

Test automatici su accesso, ruoli, perimetro dell'ente, esportazioni, accessibilità.

## 6.4 Chiarimenti tecnici

Nel corso del lavoro sono stati condivisi con il committente i punti tecnici da decidere insieme: contenuto del token di accesso, disponibilità e tempi delle fonti, definizioni degli indici, perimetro dei dati per ente, requisiti di accessibilità. Le decisioni prese sono riflesse nei documenti di questa raccolta.

## 6.5 Prossimi passi

Collegamento delle fonti ancora in arrivo (D1, D3, Minerva, Syllabus, InPA).

Pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità.

Sintesi testuale automatica per ogni grafico.