# 6. Stato e attività

◀ Torna all'indice

La presente pagina costituisce un documento di monitoraggio, da aggiornare con il procedere delle attività. Riepiloga quanto realizzato, quanto in corso e quanto ancora da svolgere o da verificare.

Modalità di aggiornamento: spostare le voci tra le sezioni (Da fare → In corso → Da

testare → Completato) e aggiornare la data seguente.

>

Ultimo aggiornamento: 13/10/2026

## 📦 Release in rilascio — Indici con score, KPI Riforma PA e gestione degli enti

Vista Sintetica con dati reali

Le dimensioni D2 · Programmazione del fabbisogno, D4 · Sviluppo professionale, D5 · Rewarding e carriera e D6 · Capacity building e performance mostrano i dati reali.

Ogni indice ha uno score da 0 a 100, senza «%», un giudizio (Basso · Moderato · Buono · Eccellente) e la variazione in punti rispetto all'anno precedente.

Nuova pagina di dimensione:

panoramica a barre;

indici di sintesi su righe da due e indici componenti su righe da tre, con le card allineate;

pannelli Scomposizione formula, Scheda metodologica e Trend storico.

D6: 16 indici in quattro gruppi tematici, compresi i nuovi indici sui tassi di cessazione per genere (RTG), sul ricambio per genere (RRG) e sulla dinamica di genere del ricambio (IRIC).

D4: gli indici di Minerva e Syllabus restano con dati mock-up, chiaramente segnalati; l'indice di intensità formativa media, non più previsto, è stato rimosso.

Filtri della pagina: Anno, Regione, Comparto ed Ente.

Vista Executive

Nuova barra dei filtri, identica a quella della Vista Sintetica: Anno, Regione, Comparto ed Ente.

Le card di D2, D4, D5 e D6 mostrano gli score reali; tutte le card riportano lo score in scala 0–100.

D2, D4 e D5 seguono la gerarchia degli indici: riga con l'indice di sintesi e il riquadro «Come leggere questa dimensione», poi gli indici componenti su righe da tre.

D4: tre indici di sintesi (CGC, ISCP, IESF) e, sotto, i 9 componenti raggruppati per indice di sintesi (Gestione delle competenze · Minerva · Syllabus). I gruppi Minerva e Syllabus, interamente dimostrativi, riportano l'etichetta «Dati mock-up» sul titolo.

Rimosso il pulsante «Percorso guidato» dalle dimensioni; rimossi la tacca verticale dello score e il pulsante «Quadro Sinottico», non più previsti.

D1 e D3 non hanno ancora una fonte dati: la dimensione riporta una sola volta l'avviso «Dati a scopo dimostrativo», come nella Vista Sintetica. L'etichetta «Dati mock-up» sulle singole card compare solo quando nella dimensione convivono indici reali e dimostrativi (es. D4).

Rimossi i grafici in fondo alla pagina (KPI Success Rate per dimensione, Confronto target vs raggiunto, Matrice di posizionamento, Trend storico per pillar, Distribuzione KPI), basati su valori dimostrativi.

KPI Riforma PA

La sezione presenta per ora la sola scheda «KPI Abilitanti e di Successo», con dati reali; le schede «KPI Success Rate» e «Benchmark» sono nascoste e la parte «Indici compositi» è stata eliminata.

Unico filtro Anno; righe con codice, nome, unità di misura e valore a due decimali; dettaglio con tipo di sintesi e formula.

Nuove funzioni di ricerca per codice o nome e di esportazione di tutti i KPI dell'anno.

Enti e perimetro

KPI Riforma PA: attivo il blocco per gli enti non partecipanti alla rilevazione (elenco di riferimento 2024, valido per tutti gli anni).

Il menu «Ente» per gli utenti di ente è ora sempre visibile a destra nella barra dei filtri di ogni area attiva; con un solo ente ne mostra il nome. La scelta resta valida anche ricaricando la pagina.

SIPrO: gli enti non accreditati non vedono i dati SIPrO; per gli enti accreditati Ente e Regione sono applicati e bloccati, senza accesso alle altre regioni.

Benchmark: al cambio di regione vengono tolti dal confronto gli enti che non vi appartengono, compresi i tre proposti all'avvio; per gli utenti di ente la regione è fissata a quella del proprio ente.

Pannello di gestione

Area Schede riorganizzata in gruppi (Conto Annuale, SIPrO, Indici Vista Sintetica, KPI Riforma PA), ciascuno con interruttore generale, sezioni e singole schede.

Nuove voci per attivare o disattivare ciascun indice e la scheda KPI Riforma PA.

«Schede più consultate» include ora anche indici e KPI.

Nota per il sistemista: è prevista una predisposizione della base dati perché lo stato di attivazione di schede SIPrO, indici e KPI resti memorizzato in modo permanente.

## 🟢 In corso

Consolidamento e verifica dei dati delle analisi già disponibili.

Verifica con il committente dei valori degli indici delle dimensioni D2, D4, D5 e D6.

## 🟡 Da fare

D1 e D3 con dati reali, in sostituzione dei dati dimostrativi.

Indici di Minerva e Syllabus (D4) con dati reali, appena disponibili le fonti.

Titolo definitivo della scheda KPI Abilitanti e di Successo.

Accessibilità: completate le Fasi 0, 1 e 3 (contrasti, tastiera, tabelle dei grafici, PDF accessibili); da pubblicare la Dichiarazione di accessibilità (Fase 2) — vedi Accessibilità.

## 🔵 Da testare / verificare

Accesso con i diversi profili (amministratore, utente DFP, responsabile di ente).

Corretto isolamento dei dati tra enti distinti, anche nel SIPrO (ente accreditato e non).

Cambio ente per gli utenti abilitati a più enti, in tutte le aree.

Attivazione e disattivazione di schede e indici dal pannello di gestione, dopo la predisposizione della base dati.

Coerenza degli score tra Vista Executive e Vista Sintetica al variare dei filtri.

Ricezione dell'avviso di aggiornamento e ricarica alla nuova versione.

## 📦 Release precedente — SIPrO completo, esportazioni e nuovi grafici

SIPrO con dati reali in tutte le sezioni: Organizzazione, Processi, Profili e Cataloghi e Benchmark tra enti; impaginazione adattiva e menu SIPrO raggruppato.

Pannello di gestione: attivazione delle schede estesa al SIPrO, grafico «Schede più consultate» alimentato, voce «Pannello Admin» protetta.

Anno di riferimento automatico: viene proposto l'ultimo anno disponibile nei dati.

Numero di enti del Benchmark configurabile senza nuovi rilasci.

Esportazione di ogni tabella in CSV, Excel e PDF, con tutti i dati.

Grafici più leggibili: le torte sono state sostituite da barre ordinate e barre impilate.

Ricerca ente rimossa per l'amministratore, che vede il dato aggregato; rimossa la scheda «Fabbisogno per Profilo».

Correzioni: valori mancanti mostrati come 0, rimosso un pulsante di esportazione non funzionante.

## 📦 Rilascio del 25/09/2026

Attivato lo strato di protezione dei dati tra applicazione e base dati.

Accesso aziendale stabile e separazione tra utente DFP e amministratore: la vista su tutti gli enti non dà accesso al pannello di gestione.

Pannello di gestione operativo: attivazione schede, statistiche d'uso e registri.

Migliorie di avvio, caratteri e icona dell'applicazione.

## ✅ Completato

Interfaccia con schede, grafici, tabelle e filtri dinamici.

Accesso tramite credenziali aziendali (single sign-on) con controllo delle autorizzazioni.

Visualizzazione dei soli dati di competenza (perimetro per ente), con ente sempre indicato nella barra dei filtri.

Conto Annuale, SIPrO, indici delle dimensioni D2, D4, D5, D6 e KPI Riforma PA con dati reali.

Pannello di gestione per l'attivazione di schede e indici e la consultazione di statistiche e registri.

Meccanismo di aggiornamento sicuro delle versioni.

Schermata dedicata per gli utenti non abilitati.

## Segnalazione di problemi e proposte di miglioramento

Descrivere l'attività in corso al momento del problema e l'esito riscontrato.

Indicare, ove possibile, la scheda o la sezione interessata e i filtri attivi.

Allegare eventuali immagini della schermata.

Trasmettere la segnalazione al referente del progetto, che provvederà a inserirla nell'elenco soprastante.

◀ Torna all'indice