Cruscotto HR

Resoconto delle attività di sviluppo

Agosto – Settembre 2026

| Voce | Dettaglio |
| --- | --- |
| Prodotto | Cruscotto HR — Sistema di Monitoraggio HR della Pubblica Amministrazione |
| Periodo | 25 agosto – 29 settembre 2026 |
| Contenuto | Elenco dettagliato delle attività svolte, per area e in ordine cronologico |

# Sintesi

Nel periodo il Cruscotto è passato da prototipo dimostrativo ad applicazione collegata ai dati reali, con accesso aziendale, profilazione per ente, area di amministrazione e strato di protezione dei dati. I risultati principali:

Acquisizione del prototipo e sua trasformazione in un'applicazione strutturata, manutenibile e verificabile.

Collegamento alla base dati reale: 15 viste di compatibilità costruite e validate sui dati effettivi, con mappatura completa di grafici, tabelle e chiavi ente.

Conto Annuale interamente su dati reali: 12 schede su 12, con filtri dinamici a cascata e selettore ente.

Accesso con credenziali aziendali (single sign-on) e profilazione: DFP, amministratore, responsabile HR di ente, con perimetro dei dati per codice fiscale.

Strato di protezione dei dati tra applicazione e base dati, attivato in staging.

Pannello di amministrazione operativo: attivazione delle schede, statistiche d'uso e registri di accessi, eventi ed errori.

Meccanismo di aggiornamento sicuro delle versioni e identità grafica (font, favicon).

Documentazione: report tecnici per committente e sistemisti e wiki di progetto con manuale utente.

## Il periodo in numeri

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Interventi registrati nel periodo | oltre 120 |
| Schede Conto Annuale collegate ai dati reali | 12 su 12 |
| Viste dati di compatibilità prodotte e validate | 15 (più 13 viste predisposte) |
| Tabelle mappate rispetto ai grafici | 54 |
| Componenti riorganizzati sul livello di servizio unico | 46 |
| Documenti tecnici consegnati | oltre 15 (Markdown e PDF) |

# Attività svolte per area

## 1. Acquisizione e ristrutturazione dell'applicazione

Periodo: 25 – 27 agosto

Il prototipo iniziale è stato acquisito, reso funzionante nell'ambiente di sviluppo e riorganizzato per poter crescere in modo ordinato.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Acquisizione del codice | Importazione del progetto, avvio dell'applicazione e analisi iniziale della struttura e delle dipendenze. |
| Configurazione per ambienti | Un unico punto di configurazione per gli indirizzi dei servizi, senza valori scritti nel codice; porte e ricaricamento adattati all'ambiente locale e a quello gestito. |
| Livello di servizio unico | Creati 18 servizi che centralizzano l'accesso ai dati; 12 componenti di caricamento dati semplificati; 46 componenti di sezione e grafico non accedono più direttamente alla base dati. |
| Componenti riutilizzabili | Mattoni comuni per indicatori, griglie, card dei grafici, stati di caricamento/errore/vuoto, tema dei grafici e formattazione dei numeri: interfaccia uniforme in tutte le schede. |
| Tipizzazione dei dati | I servizi principali del Conto Annuale sono stati tipizzati con i tipi generati dalla base dati, eliminando i tipi generici. |
| Primo collegamento ai dati reali | Analisi per età, Benchmark, Cessazioni, Genere, Progressioni, Lavoro agile e flessibile, Tasso di turnover e di sostituzione collegati alle tabelle reali; i dati ancora dimostrativi sono contrassegnati. |
| Pulizia | Rimozione di codice inutilizzato e di file non pertinenti al prodotto; nome del pacchetto e istruzioni di avvio (README) aggiornati. |

## 2. Qualità, robustezza e prestazioni

Periodo: 26 – 27 agosto

Interventi per rendere l'applicazione più stabile, veloce e controllabile.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Protezione dagli errori | Componente che impedisce lo «schermo bianco» quando una parte della pagina va in errore; gestione centralizzata degli errori di caricamento con messaggi all'utente. |
| Regole di qualità automatiche | Controlli automatici che impediscono l'accesso diretto alla base dati fuori dai servizi; errori di analisi statica azzerati. |
| Stile del codice uniforme | Formattazione automatica e regole comuni applicate a 175 file. |
| Prestazioni | Caricamento delle pagine a richiesta (suddivisione del pacchetto) e impostazioni di cache dei dati più efficienti. |
| Test automatici | Primi test unitari sulle trasformazioni dei dati di età, genere e cessazioni. |
| Correzioni | Chiavi duplicate nei KPI, grafici radar senza dati, avvisi di navigazione eliminati. |

## 3. Autenticazione e profilazione degli utenti

Periodo: 2 – 29 settembre

Introdotto l'accesso con le credenziali aziendali (Keycloak) e definita la regola che stabilisce chi vede quali dati.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Accesso single sign-on | Login con redirect e protocollo sicuro (PKCE), senza segreti nell'applicazione; rinnovo automatico della sessione; verificato end-to-end in locale con l'ambiente reale. |
| Solo accesso aziendale | Con Keycloak attivo la pagina di accesso mostra soltanto il pulsante «Accedi con SSO»: ruolo ed ente arrivano dal profilo aziendale. |
| Mappatura dei ruoli | Riconoscimento dei ruoli amministrativi (DFP, Formez, amministratore unico) e del responsabile HR di ente; tabella dei profili allineata alle combinazioni di ruoli reali. |
| Perimetro per ente | Lettura dell'ente dal token: prima tramite codice ISTAT, poi in modo definitivo tramite codice fiscale dell'ente (claim «enti_cf»), con verifica sui dati reali (Comune di Roma, Sapienza). |
| Protezione dalle fughe di dati | Un responsabile HR senza ente associato non vede dati aggregati nazionali; un ruolo non riconosciuto viene bloccato. |
| Separazione DFP / amministratore | La vista su tutti gli enti non dà più accesso al pannello di amministrazione: regola applicata sia nell'applicazione sia nello strato di protezione dei dati. |
| Selettore ente per il DFP | Ricerca e selezione di una singola amministrazione, riservata agli utenti DFP. |
| Utenti non autorizzati | Schermata dedicata «Accesso non autorizzato» con pulsante Esci, invece del pulsante di accesso. |
| Contratto dei claim | Documento operativo per chi gestisce Keycloak con i dati da inserire nel token (ruoli, codice fiscale ente). |

## 4. Allineamento alla base dati reale

Periodo: 3 – 8 settembre

Studio della base dati reale e costruzione di viste che la rendono compatibile con l'applicazione, senza modificare l'interfaccia.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Mappatura grafici ↔ tabelle | Per ogni grafico e sezione: tabelle utilizzate, chiave ente e colonne lette (54 tabelle), con scheletro SQL delle viste da ricreare. |
| Studio della base dati reale | Analisi della struttura a dizionario (64 elementi e 27 indicatori), individuazione del codice fiscale come chiave ente e piano di allineamento. |
| Anagrafica enti | Vista degli enti costruita e verificata: 23.594 enti. |
| Indicatori KPI | Trasformazione dei dati a dizionario in tabella per ente (264 enti monitorati, 78 metriche) e viste di rilevazione KPI. |
| Viste del Conto Annuale | Sei viste occupazionali dai Conti Annuali reali: occupazione (1,2 milioni di righe), assunzioni, cessazioni, età (2,8 milioni), formazione, lavoro flessibile; collegamento agli enti tramite codice fiscale (12.274 corrispondenze verificate). |
| Tabelle di decodifica | Causali di assunzione/cessazione, comparti e contratti, fasce d'età e qualifiche per esteso (corrispondenza verificata al 100%), passaggi di qualifica. |
| Viste predisposte | 13 viste conformi ma ancora vuote per le fonti non disponibili (InPA, Syllabus, competenze, PTFP), verificate su una base dati pulita. |
| Strumenti per i colleghi | Script per l'esportazione della base dati e documento «vista → tabelle sorgenti → query» con tutte le interrogazioni. |

## 5. Conto Annuale su dati reali

Periodo: 10 – 29 settembre

Tutte le 12 schede del Conto Annuale sono state collegate alle funzioni di calcolo della base dati, secondo le mappature condivise.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Analisi per età | Prima scheda collegata e verificata a schermo; definito lo schema replicato poi su tutte le altre. |
| Anzianità di servizio | Quattro indicatori, distribuzione ed evoluzione per genere. |
| Assunti per causale | Indicatori e grafici su dati reali; rimossa una voce di menu non più prevista. |
| Cessazioni dal servizio | Indicatori e grafici su dati reali. |
| Tasso di turnover e di sostituzione | Ultime due schede del primo blocco. |
| Sei schede del secondo blocco | Progressioni, Analisi del personale, Lavoro flessibile, Formazione, Analisi per genere e Lavoro agile, verificate una per una rispetto alle mappature. |
| Rifiniture richieste | Filtro Genere bloccato dove non applicabile, titoli senza anno fisso, note e etichette chiarite, grafico non previsto rimosso. |
| Filtri dinamici a cascata | Opzioni dei filtri lette dai dati, con azzeramento a catena; nuovo ordine Comparto → Macrocategoria → Categoria. |
| Documentazione | Riepilogo tecnico della scheda Età, documentazione tecnica delle schede e nota di metodo; sei file di mappatura. |

## 6. Navigazione e dati dimostrativi

Periodo: 14 – 22 settembre

Interventi sull'esperienza di navigazione e sulla chiarezza dei dati non ancora reali.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Tasto «Indietro» del browser | La navigazione tra le sezioni è registrata nella cronologia: il tasto Indietro riporta alla vista precedente. |
| Correzione di una pagina non trovata | Risolto l'errore sulla scheda «Assunti per causale». |
| Modalità «N/D» | Interruttore centrale che mostra «non disponibile» al posto dei valori dimostrativi; rettifiche ai menu. |
| Avviso dati dimostrativi | Banner «Dati a scopo dimostrativo» su tutte le sezioni ancora non collegate (InPA, Minerva, Syllabus, Lavoro Pubblico, D1 e D3); nessun avviso sul Conto Annuale, interamente reale. |

## 7. Pannello di amministrazione

Periodo: 17 – 24 settembre

Area riservata agli amministratori per governare le funzionalità e monitorare l'uso.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Gestione delle schede | Attivazione e disattivazione delle schede con effetto immediato per tutti gli utenti, salvata nella base dati. |
| Statistiche d'uso | Grafico delle schede attive/disattive e delle schede più consultate. |
| Registri | Registrazione reale di accessi, eventi ed errori (senza dati tecnici sensibili), consultazione e svuotamento. |
| Schema dati | Script SQL delle tabelle di amministrazione aggiornato. |
| Guida tecnica | Documento per replicare l'area di amministrazione su altri progetti (schema, raccolta dati, sicurezza, checklist). |

## 8. Sicurezza: strato di protezione dei dati

Periodo: 23 – 25 settembre

Servizio intermedio tra applicazione e base dati che verifica l'identità dell'utente e applica il perimetro dei dati.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Pacchetto pronto al rilascio | Servizio di protezione con configurazione, verifiche di sicurezza e istruzioni per il sistemista. |
| Regole sui dati (RLS) | Bozza delle regole di accesso per ente e adeguamento delle funzioni di calcolo, con sequenza consigliata di attivazione. |
| Aggancio «a interruttore» | L'applicazione usa il servizio di protezione solo quando è configurato, senza impatti sugli altri ambienti. |
| Messa in esercizio in staging | Diagnosi e soluzione dei problemi di avvio: tolleranza per piccoli sfasamenti dell'orologio dei server, correzione SQL suggerita al sistemista, chiamate amministrative eseguite solo dopo l'accesso. |

## 9. Rilascio, versioni e identità grafica

Periodo: 21 – 25 settembre

Accorgimenti perché gli utenti vedano sempre la versione più recente.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Aggiornamento sicuro delle versioni | Identificativo univoco a ogni rilascio, regole di cache per il server web e banner «Nuova versione disponibile — Ricarica». |
| Icona dell'applicazione | Stemma come favicon, con aggiornamento forzato nei browser. |
| Font Titillium Web | Font istituzionale incluso nell'applicazione, senza richieste a servizi esterni (compatibile con le politiche di sicurezza). |

## 10. Documentazione e wiki di progetto

Periodo: 26 agosto – 25 settembre

Documenti per committente, esperti e sistemisti, e wiki pubblicabile.

| Attività | Dettaglio |
| --- | --- |
| Report di ristrutturazione | Report delle attività con esempi «prima/dopo», schermate e mappa dei dati dimostrativi, in versione definitiva e «attività in corso», senza riferimenti a strumenti esterni. |
| Domande tecniche al committente | Sette aree di domande (enti/comuni, protezione dei dati, Keycloak, amministrazione, percorsi guidati, dati, rilascio) con i punti bloccanti evidenziati. |
| Documenti per i sistemisti | Mappature dati, viste SQL e loro sorgenti, contratto dei claim, regole di accesso, istruzioni per lo strato di protezione. |
| Wiki di progetto | Manuale utente, ruoli e accessi, pannello di gestione, funzionalità, architettura tecnica e pagina «Stato e attività» con le note di rilascio; registro formale, menu laterale e collegamenti nel formato della wiki. |

# Cronologia

Principali attività per giornata di lavoro.

| Data | Attività |
| --- | --- |
| 25/08 | Acquisizione del prototipo, configurazione per ambienti, livello di servizio unico. |
| 26/08 | Primo collegamento ai dati reali, componenti riutilizzabili, regole di qualità, prestazioni, test, report di ristrutturazione. |
| 27/08 | Protezione dagli errori, stile del codice uniforme, documento di domande tecniche. |
| 31/08 | Revisione dei report per il committente (versione «attività in corso»). |
| 02/09 | Accesso con credenziali aziendali (Keycloak) e mappatura dei ruoli. |
| 03/09 | Lettura dell'ente dal token; mappatura grafici ↔ tabelle e scheletro delle viste. |
| 07/09 | Studio della base dati reale; viste enti, KPI, Conto Annuale e decodifiche. |
| 08/09 | Viste predisposte, documento viste/sorgenti/query, verifica dei contenuti. |
| 10/09 | Contratto dei claim; scheda Analisi per età su dati reali; selettore ente DFP. |
| 12/09 | Schede Anzianità, Assunti, Cessazioni, Turnover e Sostituzione su dati reali. |
| 14/09 | Tasto Indietro, modalità N/D, correzioni ai menu, nota di metodo, mappature. |
| 16/09 | Sei schede del secondo blocco del Conto Annuale su dati reali. |
| 17/09 | Rifiniture schede; sezione «Schede» del pannello di amministrazione; perimetro per codice fiscale. |
| 18/09 | Pannello di amministrazione collegato alla base dati (schede e registri). |
| 21–22/09 | Favicon, aggiornamento sicuro delle versioni, ruoli consentiti, avvisi dati dimostrativi. |
| 23/09 | Strato di protezione dei dati, regole di accesso, aggancio a interruttore, wiki. |
| 24/09 | Wiki riscritta (manuale e architettura), profili, separazione DFP/amministratore, guida tecnica dell'area amministrazione. |
| 25/09 | Messa in esercizio in staging, font istituzionale, favicon, note di rilascio. |
| 29/09 | Schermata per utenti non autorizzati; nuovo ordine dei filtri del Conto Annuale. |